LC开发计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作 | 执行者 | 工期 | Dealine | 进度 |
| 熟悉C＋＋语法和VS | 胡 | 3h | 11.7 |  |
| 熟悉现有代码 | 胡 | 1h | 11.8 |  |
| 熟悉booost的使用，序列化和socket | 胡 | 3h | 11.14 |  |
| 发牌出牌记分等流程 | 刘 | 3h |  |  |
| 单模块测试＋整体测试功能 | 刘 | 3h |  |  |
| tcp＋序列化等网络功能实现 | 胡 | 6h | 11.21 |  |
| 控制台交互实现 | 胡 | 2h | 11.21 |  |
| 炫酷客户端实现 | 刘 | 6h |  |  |