LC开发计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作 | 执行 | 工期 | Deadline | 进度 |
| 熟悉C++语法和VS | 胡 | 3h | 11.7 |  |
| 熟悉现有代码 | 胡 | 1h | 11.8 |  |
| 熟悉boost的使用，，序列化和socket | 胡 | 3h | 11.14 |  |
| 发牌出牌计分等流程 | 刘 | 3h | 11.10 |  |
| 单模块测试+整体测试 | 刘 | 3h |  |  |
| Tcp+序列化等网络功能 | 胡 | 6h | 11.21 |  |
| 控制台交互 | 胡 | 2h | 11.21 |  |
| 调研需要使用的引擎系统和熟悉之 | 刘 | 6h | 11.20 |  |
| 尝试用引擎进行简单版本的开发 | 刘 | 10h? |  |  |